# 项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目

实施单位（公章）：尉犁县交通运输局

主管部门（公章）：尉犁县交通运输局

项目负责人（签章）：克来木·马那甫

填报时间：2025年4月3日

一、基本情况

### （一）项目概况

**1.项目背景**

深化农村公路管理养护体制改革是贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于“四好农村路”建设重要指示批示精神的重要举措。旨在进一步管好、护好农村公路，推动“四好农村路”高质量发展，加快建设交通强国。新疆维吾尔自治区为落实国家政策，结合自身实际情况出台相关政策。建立自治区、地（州、市）、县（市、区）财政资金用于农村公路日常养护的制度，明确了县道、乡道、村道每年每公里的养护资金标准。同时，推行农村公路“路长制”，压实各县（市）人民政府主体责任，建立覆盖县（市）、乡（镇）、村道的“路长制”组织管理体系。

农村公路是全国公路网的有机组成部分，是农村重要的公益性基础设施。它不仅关乎农民群众的日常出行，还对农村经济发展、物资运输、农产品流通、农村旅游开发等起着关键的支撑作用，是实现乡村振兴战略的重要基础。随着农村经济社会的不断发展，农民生活水平日益提高，农村交通流量不断增加，对农村公路的通行能力和服务质量提出了更高的要求。同时，建设“四好农村路”，实现农村公路“建好、管好、护好、运营好”的目标，也需要有稳定的资金支持来保障农村公路养护工作的顺利开展。

根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知》(新财建〔2023〕236号)文件，经研究，下达2024年成品油转移支付资金预算，专项用于农村公路日常养护支出。

**2.项目主要内容**

我局对全县农村公路1300.591公里开展技术状况评定工作，计划对182.426公里县道进行日常养护。提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。

**3.项目实施情况**

深化农村公路管理养护体制改革，对全县农村公路1300.591公里开展技术状况评定工作，完成对182.426公里县道进行日常养护。路面养护：每日安排清扫车对路面进行巡回清扫，已累计完成路面清扫560公里，确保路面无杂物，每周进行一次全面洒水降尘作业，有效减少扬尘污染。对于路面出现的坑槽、裂缝等病害，及时进行修补。完成道路隐患排查，修补沥青路面，完善路标志牌等设施。提高农村公路管养水平，达成了“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。

**4.资金投入情况**

根据《关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知》（巴财建〔2023〕113号），下达农村公路养护资金107万元。尉犁县交通运输局2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目调整绩效目标的申请，实施2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目投入资金96.99万元，资金来源为中央资金96.99万元。其中用于：对全县农村公路1300.591公里开展农村公路技术状况评定工作。2024年日常养护县道总里程182公里。县道路肩补料50公里（X245线、246线、247线、248线）。

**5.资金使用情况**

2024年初预算数107万元，全年预算数96.99万元，实际到位资金96.99万元。截至2024年12月31日，项目实际使用资金96.99万元，资金使用率达到了100%。具体资金支付情况如下：

2024年6月27日，支付新疆通力建设集团股份有限公司18.19万元和新疆瑞鸿建筑材料检测责任有限公司13.65万元。

2024年11月21日，支付新疆通力建设集团股份有限公司65.15万元。

### （二）项目绩效目标

**1.总体目标**

深化农村公路管理养护体制改革，对全县农村公路1300.591公里开展技术状况评定工作，计划对182.426公里县道进行日常养护。提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。

**2.阶段性目标**

1.全面排查农村公路状况：组织专业人员对辖区内农村公路1300.591公里进行地毯式排查，详细记录路面破损、路基坍塌、桥梁病害等情况，并建立农村公路养护档案，为后续精准养护提供数据支持。

2.对182.426公里县道进行日常养护：对排查中发现的严重影响通行安全的路段进行优先修复，包括填补坑洼、修复破损路面、清理塌方等，确保农村公路的基本通行能力，降低交通安全隐患。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**1.绩效评价目的**

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

**2.绩效评价对象和范围**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1.绩效评价原则**

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

**2.评价指标体系**

2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。（详见：附表2）

**3.绩效评价方法**

结合2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的农村公路技术状况评定里程、农村公路日常养护里程等指标与年初设定的目标值进行比较，并且通过公众评判。因此，采取的绩效评价方法是：比较法、公众评判法。

**4.绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的农村公路技术状况评定里程1300.59公里、农村公路日常养护里程182.426公里为计划数作为评价标准；同时参照有关农村公路日常养护等同类项目建设的行业标准来制定评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准、行业标准。

### （三）绩效评价工作过程

**1.前期准备（2025年2月10日-2025年2月28日）**

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县交通运输局成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

评价小组组长：陈亚飞，主要负责协调相关科室、部门对项目整体运行情况进行验收、评估。

评价小组组员：艾尼帕木·司马义，主要负责制定评价指标体系及评价标准。

评价小组组员：克来木·马那甫，主要负责2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目项目实施、监督、评估工作。

**2.组织实施****（2025年3月1日-2025年3月10日）**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

**3.数据集中分析（2025年3月11日-2025年3月20日）**

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

**4.分析总结（2025年3月21日-2025年4月3日）**

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

**5.问题整改**

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

**6.档案整理**

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目绩效评价得分表 | | | | | |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**1.立项依据充分性**

本项目实施符合国务院办公厅印发的《农村公路管理养护体制改革方案》（国办发〔2005〕49号）中，明确提出要建立稳定的农村公路养护资金渠道，其中公路养路费需确保一定比例用于农村公路养护，这为中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护提供了政策源头指引，本项目实施符合《新疆维吾尔自治区农村公路条例》规定，农村公路建设、养护、管理和运营应当建立以财政投入为主的资金保障机制，自治区、州、市（地）人民政府（行政公署）应加大对农村公路建设与养护资金的投入，符合行业发展规划和政策要求。因此，项目实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。项目立项依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

**2.立项程序规范性**

本项目实施单位尉犁县交通运输局编制了《2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目实施方案》，得到尉犁县发展和改革委员会〔2024〕26号《关于尉犁县中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目建议书的批复》，批复时间2024年1月29日。立项程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

**3.绩效目标合理性**

尉犁县交通运输局2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.绩效指标明确性**

2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目，设置一级指标4条，二级指标6条，三级指标8条，其中量化指标7条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

**5.预算编制科学性**

本项目全年预算资金96.99万元，来源为中央资金96.99万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**6.资金分配合理性**

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

**1.资金到位率**

本项目年初预算数107万元，全年预算资金96.99万元，实际到位资金96.99万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**2.预算执行率**

本项目到位资金96.99万元，全年预算资金96.99万元，实际支付资金96.99万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**3.资金使用合规性**

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.管理制度健全性**

尉犁县交通运输局制定了《尉犁县交通运输局财务管理制度》和《尉犁县交通运输局预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》《政府投资条例》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

**5.制度执行有效性**

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等，严格执行基本建设程序，执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，项目勘察、设计、施工、监理均符合国家和自治区有关规定和施工规范。有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

**1.产出数量**

本项目数量指标：

指标1：农村公路技术状况评定里程，预期指标值大于或等于1300.59公里，指标完成值：1300.59公里，完成率：100%；

指标2：农村公路日常养护里程，预期指标值大于或等于182.426公里，指标完成值：182.426公里，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**2.产出质量**

指标1：农村公路日常养护项目质量达标率，预期指标值大于或等于90%，指标完成值：90%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**3.产出时效**

指标1：农村公路日常养护及时率，预期指标值大于或等于95%，指标完成值：95%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**4.产出成本**

指标1：农村公路技术状况评定成本，预期指标值小于或等于330元/公里，指标完成值：330元/公里，完成率：100%；

指标2：农村公路日常养护成本，预期指标值小于或等于3500元/公里，指标完成值：3500元/公里，完成率：100%；

本项满分4分，评估得分4分。

### （四）项目效益情况

**1.实施效益**

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。

该项目的顺利推进，全方位夯实了县域道路基础设施建设，显著改善居民出行条件。同时，项目的实施完善了县域道路基础设施，通过创新管理模式与加大养护投入，农村公路管养水平实现质的飞跃 。

本项满分10分，评估得分10分。

**2.满意度**

本项目服务对象和受益群众主要是通行群众，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，满意度90%，大部分群众都认为本项目实施后，提高了农村公路管养水平；改善了群众出行条件。

本项满分10分，评估得分10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.健全养护管理体制。高度重视2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目，明确各部门在农村公路养护管理中的职责，建立高效的协调沟通机制。尉犁县制定了详细的部门职责分工文件，交通部门负责技术指导与质量监督，财政部门确保资金及时足额拨付，乡镇政府负责组织实施日常养护工作。

2.明确资金责任主体与分担机制。政府主导，分级负责，尉犁县依据相关政策文件，明确了县级人民政府为农村公路管理养护的责任主体。在资金分担上，县级财政承担主要份额，积极统筹资金用于农村公路养护。同时，尉犁县结合自身经济发展水平，合理规划资金投入，确保在有限的财政资源下，最大化保障农村公路养护需求。

3.稳定资金来源与强化资金管理。地方各级人民政府根据农村公路养护实际需要，统筹本级财政预算安排资金。近年来，尉犁县财政不断加大对农村公路养护的投入力度。除了将专项资金纳入预算外，还根据当年农村公路养护的实际需求，灵活调整财政资金支持额度。如在一些自然灾害导致农村公路受损严重的年份，尉犁县财政及时追加资金，用于公路的抢修和恢复，保障农村公路的正常通行。

**（二）存在的问题及分析**

1.农村公路养护的信息化建设滞后，缺乏完善的路况监测系统和养护管理信息平台。无法实时掌握公路的路况信息，难以及时发现路面病害和安全隐患。在养护计划制定和资源调配方面，也主要依靠人工经验，缺乏科学的数据支持，导致养护工作的针对性和及时性不足。

2.对于农村公路养护工作的考核监督缺乏明确的指标体系和有效的监督手段。养护工作的质量好坏缺乏客观评价。同时，对于养护资金的使用情况、养护工程的实施进度和质量等方面的监督不到位。

## 六、有关建议

1.建立标准化养护作业流程：由上级交通部门制定统一的农村公路标准化养护作业流程手册，明确从日常巡查、路面清扫、病害处理到设施维护等各个环节的操作规范、技术要求与质量标准。各地养护部门严格按照手册执行，确保养护工作的规范化与一致性。

2.加强公众参与监督机制：开通农村公路养护公众监督热线与线上举报平台，鼓励村民对养护工作中的问题，如养护不到位、资金挪用等进行举报。对查证属实的举报给予举报人一定奖励。同时，定期邀请村民代表参与养护工作满意度调查与项目验收，充分听取公众意见，提升养护工作的透明度与公信力。

## 七、其他需要说明的问题

1、本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

2、评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 

## **附件1：项目支出绩效自评表**

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(2024年度)** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 尉犁县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 尉犁县交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 107.00 | 96.99 | | 96.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.00 | 96.99 | | 96.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 深化农村公路管理养护体制改革，对全县农村公路1300.591公里开展技术状况评定工作，计划对182.426公里县道进行日常养护。提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。 | | | | | | | | 我局对全县农村公路1300.591公里开展技术状况评定工作，完成对182.426公里县道进行日常养护，养护费用共计96.99万元。提高农村公路管养水平，达成了“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路技术状况评定里程 | >=1300.59公里 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1300.59公里 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 农村公路日常养护里程 | >=182.426公里 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =182.426公里 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 农村公路日常养护项目质量达标率 | >=90% | 行业标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 农村公路日常养护及时率 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路技术状况评定成本 | <=330元/公里 | 行业标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =330元/公里 | 100% | 10 |  |
| 经济成本指标 | 农村公路日常养护成本 | <=3500元/公里 | 行业标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/公里 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路管养水平 | 提高 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通行群众满意度 | >=90% | 其他标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |

### 

附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目支出绩效评价指标体系及评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 | 12 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 4 | 4 |
| 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施  效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 | 100 |