# 项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目

实施单位（公章）：尉犁县教育和科学技术局

主管部门（公章）：尉犁县教育和科学技术局

项目负责人（签章）：韩焘

填报时间：2024年3月14日

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二） 项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	15

（四）项目效益情况	16

五、预算执行进度与绩效指标偏差	17

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题及分析	18

七、有关建议	18

八、其他需要说明的问题	18

九、附件	18

- 一、基本情况

### （一）项目概况

- 1.项目背景

教科局实施的校舍新建、维修及护眼灯采购项目。项目内容为尉犁县第二中学附属工程—水冲式厕所1栋，其中新建面积12平方米；县第一小学新建宿舍楼、教学楼一栋，其中部分建筑面积657.1平方米；县一小宿舍楼、县幼儿园、墩阔坦乡幼儿园、五小幼儿园维修项目，为尉犁县寄宿制学校100间教室采购护眼灯。有效促进尉犁县义务教育均衡发展，提高办学水平，改善尉犁县义务教育阶段办学条件，为孩子基础教育打下坚实的基础，新建教学楼是非常必要的。项目的建设可以有效缓解尉犁县第一小学大班额办学问题。项目建设能有效发挥该校优质教学资源，提升教育质量，促进学校协调可持续发展，加快义务教育均衡发展，有效落实尉犁县人民政府关于加快义务教育均衡发展有关部署，更好的服务于地方经济和社会发展，项目社会效益显著。

- 2.项目主要内容

（1）尉犁县第一小学改扩建建设项目，总建筑面积10609.41平方米，其中综合教学楼6123.28平方米，学生宿舍楼4486.13平方米。

（2）尉犁县第二中学附属工程—水冲式厕所，新建210平方米水冲式厕所，及其配套设施。

（3）园舍维修，对县幼儿园、墩阔坦乡幼儿园、五小幼儿园维修项目，校舍维修改造项目建设，改善办学条件，消除校园安全隐患。

（4）尉犁县寄宿制学校100间教室采购护眼灯采购项目，采购寄宿制学校100间教室护眼灯。

- 3、项目实施情况

（1）尉犁县第一小学改扩建建设项目，尉犁县第一小学改扩建项目，中标价2277.5万元，总建筑面积10609.41平方米，其中综合教学楼6123.28平方米，学生宿舍楼4486.13平方米。目前该项目已完成验收并投入使用。

（2）尉犁县第二中学附属工程—水冲式厕所，新建210平方米水冲式厕所，及其配套设施，目前该项目已完工并投入使用。

（3）园舍维修，对县幼儿园、墩阔坦乡幼儿园、五小幼儿园维修项目，通过校舍维修改造项目建设，改善办学条件，消除校园安全隐患。提升了人民群众对教育民生工程的获得感、幸福感和满意度。

（4）尉犁县寄宿制学校100间教室采购护眼灯采购项目，采购寄宿制学校100间教室护眼灯。该项目实施将有助于学生维持正确的学习姿势，减轻学习产生的疲劳，有益于身心健康。

- 4.资金投入情况

根据《关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》（巴财教〔2019〕99号），下达中央资金77.03119万元。

《关于下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》（巴财教〔2020〕28号），下达中央资金3.91万元；

《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助自治区资金预算的通知》（巴财教〔2021〕71号），下达中央资金84.37万元；

《关于下达2021年城乡义务教育项目直达资金（第二批）的通知》（巴财教〔2021〕28号），下达自治区9.2352万元；

《关于下达2021年自治区城乡义务教育项目直达资金（第二批）的通知》（新财教〔2021〕145号），下达自治区资金0.0053万元；

《关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》（巴财教〔2021〕10）下达中央资金223万元；

实施尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目投入397.55万元，其中中央资金252.5447万元，自治区资金145.0053万元。

- 5.资金使用情况

2023年初预算数397.55万元，实际到位资金397.55万元。截止2023年12月31日，项目实际使用资金397.55万元，资金使用率达到了100%。具体资金支付情况：

2023年4月11日，支付18.38万元，

2023年4月14日，支付31.84万元，

2023年5月6日，支付0.0053万元，

2023年6月25日，支付223万元，

2023年7月25日，支付34.15万元，

2023年7月27日，支付77.03119万元，

2023年7月28日，支付3.91万元，

2023年11月6日，支付9.2352万元。

### 项目绩效目标

1.总体目标

实施尉犁县第二中学附属工程—水冲式厕所1栋，其中新建面积12平方米；县第一小学新建宿舍楼、教学楼1栋，其中部分建筑面积657.1平方米；县一小宿舍楼、县幼儿园、墩阔坦乡幼儿园、五小幼儿园维修项目，为尉犁县寄宿制学校100间教室采购护眼灯。

2.阶段性目标

2023年12月前完成资金支付，实施尉犁县第二中学附属工程—水冲式厕所1栋，其中新建面积12平方米；县第一小学新建宿舍楼、教学楼1栋，其中部分建筑面积657.1平方米；县一小宿舍楼、县幼儿园、墩阔坦乡幼儿园、五小幼儿园维修项目，为尉犁县寄宿制学校100间教室采购护眼灯。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

- 2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效）、项目成本和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

- 2.评价指标体系

尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 20 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

- 3.绩效评价方法

结合尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的数量、质量等指标与年初设定的目标值进行比较。因此，采取的绩效评价方法是：比较法。

- 4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的新建部分校舍面积、新建校舍楼栋数、维修学校数量、采购护眼灯数量为计划数作为评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县教育和科学技术局成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

- 2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

- 3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

- 4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分20分，项目成本20分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目 绩效评价得分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目成本 | 5.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

- 1.立项依据充分性

根据尉发改项目〔2021〕6号关于尉犁县第二中学附属工程—水冲式厕所建设项目立项的批复、尉发改〔2020〕119号关于尉犁县第一小学改扩建建设项目立项的批复，尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目。项目实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。项目立项依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

- 2.立项程序规范性

本项目实施单位教科局编制了尉犁县第一小学改扩建建设项目建议书，2020年8月完成项目建议书，尉犁县第二中学附属工程—水冲式厕所建设项目建议书，2021年2月完成项目建议书得到了尉犁县发展和改革委员会《关于尉犁县第一小学改扩建建设项目立项的批复》（尉发改〔2020〕119号）批复时间2020年8月31日，《关于尉犁县第二中学附属工程—水冲式厕所建设项目立项的批复》（尉发改项目〔2021〕6号），批复时间2021年2月20日，立项程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

- 3.绩效目标合理性

尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

- 4.绩效指标明确性

尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目，设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个，其中量化指标10个，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

- 5.预算编制科学性

本项目预算资金397.55万元，来源为中央、自治区教育专项资金397.55万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

- 6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

- 1.资金到位率

本项目预算资金397.55万元，实际到位资金397.55万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

- 2.预算执行率

本项目到位资金397.55万元，实际支付资金397.55万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

- 3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

- 4.管理制度健全性

尉犁县教育和科学技术局制定了《尉犁县教育和科学技术局财务管理制度》和《尉犁县教育和科学技术局预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》《政府投资条例》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

- 5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《采购法》等，严格执行基本建设程序，执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，项目勘察、设计、施工、监理均符合国家和自治区有关规定和施工规范。有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

1.数量指标

指标1：新建部分校舍面积，预期指标值等于669.10平方米，实际完成值：669.10平方米，完成率：100%；

指标2：新建校舍楼栋数，预期指标值等于3栋，实际完成值：3栋，完成率：100%；

指标3：维修学校数量，预期指标值等于4所，实际完成值：4所，完成率：100%；

指标4：采购护眼灯数量，预期指标值等于1200盏，实际完成值：1200盏，完成率：100%；

本项满分7分，评估得分7分。

- 2.产出质量

指标1：新建工程验收合格率，预期指标值等于100%，实际完成值：100%，完成率：100%；

本项满分7分，评估得分7分。

- 3.产出时效

指标1：项目按期完工率，预期指标值等于100%，实际完成值：100%，完成率：100%；

本项满分6分，评估得分6分。

- 4.产出成本

指标1：新建校舍成本，预期指标值小于或等于226.91万元，实际完成值：226.91万元，完成率：100%；

指标2：设备采购成本，预期指标值小于或等于77.03万元，实际完成值：77.03万元，完成率：100%；

指标3：维修成本，预期指标值小于或等于93.61万元，实际完成值：93.61万元，完成率：100%；

本项满分20分，评估得分20分。

### （四）项目效益情况

- 1.实施效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。项目的实施有效改善教育办学条件。

本项满分10分，评估得分10分。

- 2.满意度

学生满意度，预期指标值大于或等于95%，实际完成值95%，完成率：100%。

本项目服务对象和受益群众主要是学生，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，提高了95%；改善了办学条件。

本项满分10分，评估得分10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为397.55万元，全年预算数为397.55万元，全年执行数为397.55万元，预算执行率为100%。

本项目共设置三级指标数量11个，满分指标数量11个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

尉犁县教科局在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.加大工程质量监管力度。通过招投标确定监理队伍，并对监理到场情况进行检查，对不按招投标规定，没有资质的监理人员不准进入施工现场。县领导、财政、发改等部门领导也多次到现场进行指导。项目单位选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责施工监督，重点抓好质量把关验收。

2.严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

### （二）存在的问题及分析

本单位项目绩效管理和绩效评价工作需进一步加强，绩效评价水平有待进一步提高。

施工过程相关资料收集后及时整理成册。

## 七、有关建议

加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

## 八、其他需要说明的问题

无。

## 九、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 尉犁县教科系统校舍新建、维修及护眼灯采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 尉犁县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 尉犁县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 397.55 | 397.55 |  | 397.55 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 397.55 | 397.55 |  | 397.55 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 实施尉犁县第二中学附属工程—水冲式厕所1栋，其中新建面积12平方米；县第一小学新建宿舍楼、教学楼各1栋，其中部分建筑面积657.1平方米；县一小宿舍楼、县幼儿园、墩阔坦乡幼儿园、五小幼儿园维修项目，为尉犁县寄宿制学校100间教室采购护眼灯。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成100间教室1200盏护眼灯采购；完成县幼儿园等四所学校维修；完成县第二中学水冲式厕所、第一小学宿舍楼、教学楼的建设。项目的实施改善了教育办学条件。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建部分校舍面积 | =669.10平方米 | 计划标准 | / | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =669.1平方米 | 100% | 7 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建校舍楼栋数 | =3栋 | 计划标准 | / | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3栋 | 100% | 7 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修学校数量 | =4所 | 计划标准 | / | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4所 | 100% | 7 |  |
|  |  | 数量指标 | 采购护眼灯数量 | =1200盏 | 计划标准 | / | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1200盏 | 100% | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 新建工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完工率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建校舍成本 | <=226.91万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =226.91万元 | 100% | 7 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=77.03万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =77.03万元 | 100% | 7 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 维修成本 | <=93.61万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =93.61万元 | 100% | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

## 附件2：

项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 |  |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施 效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |