# 项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：2023年园区基础设施项目前期费

实施单位（公章）：尉犁工业园区管理委员会

主管部门（公章）：尉犁工业园区管理委员会

项目负责人（签章）：李厚全

填报时间：2024年3月15日

- 目  录

一、基本情况	Error: Reference source not found

（一）项目概况	Error: Reference source not found

（二）项目绩效目标	Error: Reference source not found

二、绩效评价工作开展情况	Error: Reference source not found

（一）绩效评价目的、对象和范围	Error: Reference source not found

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	Error: Reference source not found

（三）绩效评价工作过程	Error: Reference source not found

三、综合评价情况及评价结论	Error: Reference source not found

四、绩效评价指标分析	Error: Reference source not found

（一）项目决策情况	Error: Reference source not found

（二）项目过程情况	Error: Reference source not found

（三）项目产出情况	Error: Reference source not found

（四）项目效益情况	Error: Reference source not found

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	Error: Reference source not found

（一）主要经验及做法	Error: Reference source not found

（二）存在问题及原因分析	Error: Reference source not found

六、有关建议	Error: Reference source not found

七、其他需要说明的问题	Error: Reference source not found

八、相关附件	Error: Reference source not found

- 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目背景

围绕县委、县政府决策，以推动自治区级工业园区建设为抓手，立足丰富的资源优势，以经济发展和改善民生为基础，以促进就业为导向，重点发展棉纺织、农副产品加工及相关配套产业，大力发展特色经济、循环经济，逐步建设成为设施完善、资源节约、环境优好、富有改革创业创新特色的新型园区。

以尉犁工业园区管理委员会的职能配置为背景，结合县域实际情况，按照尉财预〔2023〕246号文件要求，安排2023年园区基础设施项目前期费，开展尉犁工业园区管委会相关工作。

2.项目主要内容

该项目资金主要用于尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目招标代理服务费和造价编制服务费、尉犁县工业园区创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目招标代理服务费和造价编制服务费。

3.项目实施情况

尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目资金2021年8月4日立项，2021年8月6日招标，2021年9月12日开工，项目已完工，目前正在做消防和竣工验收；

尉犁县工业园区创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目于2020年10月23日立项，2021年9月10日招标，2021年10月10日开工，项目已完工，目前正在做消防和竣工验收。

4.资金投入情况

《关于对尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目立项的批复》（尉发改〔2021〕90号），尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目总投资15000万元、《关于对尉犁县工业园区创业创新创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目立项的批复》（尉发改〔2020〕143号），尉犁县工业园区创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目总投资4000万元，根据以上立项批复，下达2023年园区基础设施项目前期费20万元。

5.资金使用情况

2023年初预算数20万元，实际到位资金20万元。截至2023年12月31日，项目实际使用资金20万元，资金使用率达到了100%。具体资金支付情况：

2023年12月20日，支付尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目招标代理费9万元；

2023年12月20日，支付尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目造价编制服务费4万元；

2023年12月20日，支付尉犁县工业园区创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目招标代理费5万元；

2023年12月20日，支付尉犁县工业园区创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目造价编制服务费2万元。

### （二）项目绩效目标

1.总体目标

完成尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目和尉犁县工业园区创业创新孵化基地建设项目的招标代理和造价工作，保障项目后续工作顺利进行。

2.阶段性目标

（1）2023年5月完成尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目新建标准化厂房60000平方米及配套附属工程。

（2）2023年9月完成尉犁县工业园区创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目新建13000平方米孵化基地及配套基础设施设备。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2023年园区基础设施项目前期费预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2023年园区基础设施项目前期费开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

2023年园区基础设施项目前期费绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2023年园区基础设施项目前期费的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 12 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 12 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

3.绩效评价方法

结合2023年园区基础设施项目前期费的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的前期工作项目个数、项目前期工作完成率、项目前期工作达标率、资金支付及时率、推动项目实施进度等指标与年初设定的目标值进行比较。因此，采取的绩效评价方法是：比较法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合2023年园区基础设施项目前期费的特点，本项目绩效评价以预先制定的前期工作项目个数、项目前期工作完成率、项目前期工作达标率、资金支付及时率、中小微企业标准化厂房项目前期费工业园区创业创新孵化基地项目前期费为计划数作为评价标准；同时参照有关2023年园区基础设施项目前期费等同类项目建设的行业标准来制定评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁工业园区管理委员会成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、查询、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 2023年园区基础设施项目前期费 绩效评价得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1.立项依据充分性

根据《关于对尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目立项的批复》（尉发改〔2021〕90号）、《关于对尉犁县工业园区创业创新创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目立项的批复》（尉发改〔2020〕143号），项目实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。项目立项依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

2.立项程序规范性

本项目实施单位编制了尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目可行性研究报告，2021年5月完成实施方案编制。得到了尉犁县发展和改革委员会《关于对尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目立项的批复》（尉发改〔2021〕90号），批复时间2021年8月4日；《关于对尉犁县工业园区创业创新创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目立项的批复》（尉发改〔2020〕143号）批复时间2020年10月23日，立项程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

3.绩效目标合理性

2023年园区基础设施项目前期费设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

4.绩效指标明确性

2023年园区基础设施项目前期费，设置一级指标3条，二级指标5条，三级指标7条，其中量化指标6条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

5.预算编制科学性

本项目预算资金20万元，来源为县级配套资金20万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

1.资金到位率

本项目预算资金20万元，实际到位资金20万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

2.预算执行率

本项目到位资金20万元，实际支付资金20万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4.管理制度健全性

尉犁工业园区管理委员会制定了《尉犁工业园区管理委员会财务管理制度》和《尉犁工业园区管理委员会预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》《政府投资条例》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《采购法》等，严格执行基本建设程序，执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，项目勘察、设计、施工、监理均符合国家和自治区有关规定和施工规范。有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

1.产出数量

指标1：完成前期工作项目个数，预期指标值=2个，实际完成值：100%，完成率：100%。

本项满分8分，评估得分8分。

2.产出质量

指标1：项目前期工作完成率，预期指标值=100%，实际完成值：100%，完成率：100%；

指标2：项目前期工作达标率，预期指标值≥95%，实际完成值：95%，完成率：100%。

本项满分8分，评估得分8分。

3.产出时效

指标1：资金支付及时率，预期指标值=100%，实际完成值：100%，完成率：100%。

本项满分12分，评估得分12分。

4.产出成本

指标1：中小微企业标准化厂房项目前期费，预期指标值≤13万元，实际完成值：13万元，完成率：100%；

指标2：工业园区创业创新孵化基地项目前期费，预期指标值≤7万元，实际完成值：7万元，完成率：100%。

本项满分12分，评估得分12分。

### （四）项目效益情况

1.实施效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。项目的实施可推动项目实施进度。

本项满分20分，评估得分20分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

2023年园区基础设施项目前期费在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.加强领导，落实责任。为规范、有效推进工作开展，成立县工业园区项目资金有效管理领导小组，由党工委书记任组长，管委会主任任副组长，各部门领导为成员的项目领导小组，明确了各部门工作职责，从制定工作方案、工作推进、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进2023年园区基础设施项目前期费顺利实施。

2.加大工程质量监管力度。通过招投标确定监理队伍，并对监理到场情况进行检查，对不按招投标规定，没有资质的监理人员不准进入施工现场。县领导、财政、发改等部门领导也多次到现场进行指导。项目单位选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责施工监督，重点抓好质量把关验收。

3.严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

### （二）存在的问题及分析

1、绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步完善单位内部预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全本单位绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

2、具体项目负责人对项目绩效管理认识不足。目前尉犁工业园区管委会相关的绩效目标设定、绩效管理监控等方面都集中在党政办公室，具体项目负责人对项目绩效的参与度不高、认识不到位。

## 六、有关建议

1、尉犁工业园区管委会将进一步完善内部预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。

2、尉犁工业园区管委会在下一步的工作中将强化对具体开展工作的部门对项目绩效的参与度，切实强化项目绩效管理。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年园区基础设施项目前期费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 尉犁工业园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 尉犁工业园区管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10分 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目和尉犁县工业园区创业创新孵化基地建设项目的招标代理和造价工作，保障项目后续工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |  | 按时完成尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目和尉犁县工业园区创业创新孵化基地建设项目的招标代理和造价工作，保障项目后续工作顺利进行。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成前期工作项目个数 | =2个 | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 2个 | 100% | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 项目前期工作完成率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 项目前期工作达标率 | ≥95% | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | 无偏差 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 中小微企业标准化厂房项目前期费 | ≤13万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | 13万元 | 100% | 10 | 无偏差 |
|  |  | 经济成本指标 | 工业园区创业创新孵化基地项目前期费 | ≤7万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | 7万元 | 100% | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 推动项目实施进度 | 有效 | 计划标准 | / | 30 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |

## 附件2：

项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 |  |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施 效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |